Seguimiento de dispositivos Android
Programación de Sistemas

Curso 2014-2015
Segundo Cuatrimestre
7 de abril del 2015

Canosa Oroña, Juan Manuel - jmtatic@gmail.com
Trabazo Sardón, Diego - diego.trabazo@udc.es (contacto)
# Motivación y objetivos
El proyecto a desarrollar tiene como objetivo crear una aplicación que permita el seguimiento de dispositivos móviles, basados en tecnología Android, por el territorio. La motivación surge de la necesidad, patente en múltiples situaciones, de disponer de la información veraz y una herramienta que permita consultarla y gestionarla, con el fin de localizar personas, animales u objetos y surge tanto en el ámbito personal como profesional. Se parte con la idea de diseñar y construir los módulos básicos que permitan al dispositivo enviar la información generada a un servidor central. Éste la recoge y pone a disposición de aquellas instancias de la aplicación que actúen como clientes. En los clientes se pueden implementar varias funcionalidades para llevar a cabo la explotación de la información, siendo de las más evidentes la visualización en un plano de las últimas posiciones o recorridos realizados. Se trata con esta propuesta de aportar una solución a esta problemática y acercarse a un mercado que puede no conocer este tipo de tecnologías.
Existen ya algunas alternativas en este ámbito que se pueden encontrar, por ejemplo, mediante una búsqueda en el Play Store de Google. La empresa Life360[1] comercializa un servicio que permite seguir la pista a familiares y otros grupos de interés. Slash Idea[2] tiene un servicio para llevar el control de una flota de vehículos. Esocial[3] vende una aplicación, Triplog, que permite gestionar una flota de vehículos tanto a nivel personal como profesional. Son todas ellas empresas estadounidenses con un producto interesante pero sin soporte en castellano para sus clientes.
[1] https://www.life360.com/
[2] http://www.mycartracks.com/
[3] https://triplogmileage.com/
# Análisis preliminar de requisitos
La aplicación constará de dos modos de funcionamiento. Por una parte una operativa como generador de datos geográficos y otra como utilizador y/o visualizador de dichos datos. Estos dos contextos, permiten toda una gama de uso y distintos enfoques. Por supuesto la app funcionará sobre el sistema Android, con un nivel de API todavía por establecer. Se presupone que existirá en el dispositivo alguna conexión a Internet como canal de transmisión y recepción de los datos.
El flujo de información generado no será volcado directamente a la instancia o instancias que actúen como visualizadoras o gestoras en un momento dado. Es necesario contar con una infraestructura intermedia que reciba los datos, y controle quién puede acceder y cómo. Para resolver este problema de intercambio de datos se propone el uso de librerías Open Source y tecnologías estándar sobradamente conocidas, que se detallan a continuación.
El módulo servidor utilizará la librería ROME[4] para generar entradas RSS[5] que se almacenarán en un servidor web. A su vez los clientes, previa solicitud inicial, podrán suscribirse a los feed deseados, representando cada uno a un rastreado. Se utilizará también dicha librería para realizar la lectura y procesado de la información en el módulo cliente. Para la comunicación vía protocolo HTTP se propone la librería HttpURLConnection[6].
[4] https://github.com/rometools/
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/RSS
[6] http://developer.android.com/reference/java/net/HttpURLConnection.html
El servidor web propiamente dicho podrá utilizar cualquier implementación libre, por ejemplo Apache. Para permitir la recepción de los feeds y su publicación se propone el uso de Python como lenguaje de scripting. Nótese que en el servidor se podría gestionar el contenido sindicado con la granularidad deseada, en términos de seguridad de acceso a la información, dependiendo de las necesidades y el tiempo disponible.
## Funcionalidades
1. Activación/desactivación de la generación de datos geográficos en el dispositivo local.
2. Listas de seguimiento para incluir o excluir aquellos dispositivos que resulten de interés.
3. Visualización de las posiciones de los rastreados en el tiempo, siendo este el momento actual o pretérito, según el acceso a la colección de datos.
4. Alertas de proximidad, que abarcará:
  1. Proximidad geográfica entre instancias de la aplicación.
  2. Proximidad de una instancia a un lugar definido previamente.
5. Alertas de velocidad máxima, mínima, media, etc. en un intervalo de tiempo.
6. Gestión de seguimientos pudiendo:
  1. Generar códigos de seguimiento para compartir con otros dispositivos.
  2. Solicitar seguimientos a otros dispositivos.
  3. Aceptar/denegar peticiones de seguimiento.
## Prioridades, dependencias y orden
En primer lugar ha de implementarse la parte servidora. Configurar Apache y escribir los scripts necesarios para generar el feed RSS haciéndolo disponible en una URL. Lo segundo necesario, ya en la aplicación Android, es el módulo que genera y envía los datos en formato RSS al servidor. A continuación se necesita un módulo que permita gestionar las suscripciones a los feeds de otros cliente y a ser posible una manera de compartir dicha información. Por último, dentro de las características necesarias, la aplicación tendrá que poder leer la información a la que se ha suscrito y explotarla de forma básica con alguna de las funcionalidades propuestas, por ejemplo, poder visualizar sobre un mapa las últimas posiciones conocidas de los clientes seguidos. Las demás funcionalidades son secundarias, no obstante, tendrían prioridad aquellas relacionadas con la explotación de los datos, lo que el cliente puede utilizar de la aplicación.
## Responsabilidades
En este momento inicial del desarrollo el trabajo es realizado en sesiones conjuntas. Más adelante se buscará definir bloques de tareas que se puedan contribuir de forma independiente y que, por consiguiente, sean más fácilmente asignables a cualquiera de los integrantes del grupo de trabajo. Para la coordinación se dispone de herramientas como Dropbox, mensajería instantánea y para el desarrollo se utiliza el Sistema de Control de Versiones Subversion.
# Planificación inicial: iteraciones, hitos y entregables
Inicialmente se prevé acometer el desarrollo trabajando primero la operativa del servidor y la comunicación de la aplicación con el servidor web. Una vez se consiga tener funcionando la comunicación a nivel básico, el trabajo se centrará en las funcionalidades core de la aplicación. A continuación se implementarán, dentro de lo posible, más funcionalidades que permitan utilizar los datos. Por ejemplo, añadir a la visualización de los últimos datos disponibles, la visualización de los registros históricos que existiesen.
Por tanto, en la primera aplicación se pretende que se pueda probar la aplicación con un servidor en una máquina virtual y un widget en el terminal móvil para demostrar que la comunicación está resuelta. En la siguiente iteración se pretende implementar las funcionalidades más importantes de las indicadas anteriormente. En la última iteración se pretende abarcar la explotación de los datos de forma atractiva.
## Incidencias y planes de contingencia.
El punto débil de utilizar un sistema basado en RSS y un servidor web es que no se conoce, en este momento, como resultará en la práctica o el trabajo inicial necesario. Se comenzará el desarrollo con una aplicación sencilla que muestre esta funcionalidad.
# Diseño: arquitectura
Se emplearán actividades y fragmentos repartiéndose la carga de visualización y gestión de los datos.